## Slide 1
PROYECTO TOTEM VESPUCIO
Capstone 001D
Francia Berna

## Slide 2: INTEGRANTES DEL PROYECTO
Integrante | Función
Nicolás Castillo | Jefe de Proyecto Rotativo Desarrollador Scrum Master Project Manager
Javiera Ibarra | 
Miguel Silva | 
Josefa Rebolledo | 

## Slide 3: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Problema
Los estudiantes de primer año en DuocUc Plaza Vespucio enfrentan dificultades para ubicarse y acceder a información clave debido a la falta de una plataforma digital centralizada
Solución
Totem Vespucio es una plataforma interactiva diseñada para orientar a los estudiantes mediante mapas, preguntas frecuentes y datos de contacto, resolviendo rápidamente sus dudas.

## Slide 4: OBJETIVO GENERAL
Optimizar la experiencia educativa y administrativa mediante una plataforma que mejora la comunicación entre estudiantes y personal administrativo
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Diseño y configuración de Base de Datos
Implementación BackEnd
Sistema Administrador
Dashboard para Administradores
Rediseño y adaptación de la página de inicio
OBJETIVOS

## Slide 5
ALCANCE
TOTEM
Módulo Home
Módulo Noticias
Módulo Colaboradores
Módulo Preguntas Frecuentes
Módulo Mapas
Módulo Información de Áreas
ADMINISTRADOR
Gestión de Usuarios
Dashboard de Estadísticas
Gestores de Módulos
BASE DE DATOS
Diseño y Configuración
BACKEND
Conexión a Base de Datos con los módulos del sistema Totem y Administrador

## Slide 6
ALCANCE
LIMITACIONES
Módulos para los estudiantes que sea necesario iniciar sesión
No se integrarán sistemas externos, como SAP, Vivo Duoc o BlackBoard
Compatibilidad a celular, computadores de escritorio y dispositivo Totem físico. No contemplará compatibilidad con Tablet o otros dispositivos
No se desarrollará funcionalidades relacionadas con gestión de horarios o exámenes

## Slide 7
METODOLOGÍA HÍBRIDA
Combinación de Metodología Cascada con Scrum
Flexibilidad
Adaptabilidad

## Slide 8
CRONOGRAMA
Actividad ​ | Fase 1 ​ |  |  |  | Fase 2 ​ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 ​ |  |  | 
 | S 1 ​ | S 2 ​ | S 3 ​ | S 4 ​ | S 5 ​ | S 6 ​ | S 7 ​ | S 8 ​ | S 9 ​ | S 10 ​ | S 11 ​ | S 12 ​ | S 13 ​ | S 14 ​ | S 15 ​ | S 16 ​ |  | S 17 ​ | S 18 ​ | ​
Base de Datos ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | X ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ |  | ​ | ​ | ​
Back-End ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | X ​ | X ​ | X ​ | X​ | ​X | ​X | X​ | ​X | ​ | ​ |  | ​ | ​ | ​
Sistema Administrador ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | X ​ | X ​ | X ​ | X ​ | X ​ | ​ |  | ​ | ​ | ​
Dashboard de Administrador ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | X ​ | ​X | ​ | ​ |  | ​ | ​ | ​
Sistema Totem: Módulo Home ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | X ​ | X ​ | X ​ | X ​ | X ​ | ​ |  | ​ | ​ | ​
Sistema Totem: Módulo Colaboradores ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | X ​ | X ​ | X ​ | X ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​X | ​ | ​ |  | ​ | ​ | ​
Sistema Totem: Módulo Preguntas Frecuentes ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | X ​ | X ​ | X ​ | X ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​X | ​ | ​ |  | ​ | ​ | ​
Sistema Totem: Módulo Mapas ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | X ​ | X ​ | X ​ | X ​ | X ​ | ​ |  | ​ | ​ | ​
Sistema Totem: Módulo de Informaciones de Áreas ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | X | X​ | X ​ | X ​ | X ​ | ​ |  | ​ | ​ | ​
Fase de Pruebas ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | X ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | X ​ | ​X |  | X​ | ​ | ​

## Slide 9
ARQUITECTURA

## Slide 10
MODELO DE DATOS

## Slide 11
MODELO DE DATOS

## Slide 12
MODELO DE DATOS

## Slide 13
MODELO DE DATOS

## Slide 14
MODELO DE DATOS

## Slide 15
MODELO DE DATOS

## Slide 16
MODELO DE DATOS

## Slide 17
MODELO DE DATOS

## Slide 18
TECNOLOGÍAS USADAS
TECNOLOGÍAS USADAS
Angular
Node.js
Data Modeler
MySql Workbench
APIdog
Jira
Github

## Slide 19: RESULTADOS OBTENIDOS

## Slide 20: OBSTACULOS PRESENTADOS

## Slide 21
DEMOSTRACIÓN RESULTADOS DEL PROYECTO